e-huahao.com 独立站周报

周期：2026 年第 15 周（2026-04-06 ~ 2026-04-12）

站点：e-huahao.com　　撰写日期：2026-04-12

# 本周工作概览

| 序号 | 工作模块 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国际站产品上架 | 🔄 进行中（图片待上传） |
| 2 | 详情页运输板块优化 | ✅ 已完成 |
| 3 | 博客矩阵发布（non-woven bag 关键词） | ✅ 已完成 |
| 4 | Solution 板块 & Case 板块构思 | ✅ 已完成 |

# 工作详情

## 1. 国际站产品上架（进行中）

- 已完成上周遗留的数据清洗与字段标准化处理（标题、描述、价格、分类）。

- 产品数据已批量导入独立站后台，商品基本信息上架就绪。

- ⚠️ 当前阻塞点：产品图片尚未完成上传，页面展示不完整。

下一步：

  - 完成图片本地化处理（版权核查 + 压缩优化）

  - 批量上传图片并与对应产品关联

  - 人工抽检核对上架产品信息准确性

## 2. 详情页运输板块优化

- 对产品详情页运输说明板块进行内容重构与样式优化，包括：

  - 运输方式、时效、覆盖地区信息结构化呈现

  - 添加运费说明与免运费门槛提示

  - 移动端版式适配调整，确保信息层次清晰

- 优化后的运输板块已在全站产品详情页统一生效。

## 3. 博客矩阵发布

- 围绕核心关键词 non-woven bag 完成首批博客文章规划与发布，覆盖以下方向：

  - what is non-woven bag（科普向，捕获信息型搜索）

  - non-woven bag vs plastic bag（对比向，用于购物决策场景）

  - custom non-woven bag for business（商业应用向，转化潜力高）

- 所有文章已完成 On-Page SEO 基础配置：

  - Meta Title / Description 编写

  - H1/H2 关键词布局

  - 内链结构连接至产品页

- 后续计划按每周 2～3 篇节奏持续更新，扩展 long-tail 关键词覆盖。

## 4. Solution 板块 & Case 板块构思

本周完成 Solution 与 Case 两大板块的初步方案构思，核心思路如下：

📌 Solution 板块

- 定位：以行业 / 场景为维度，展示产品解决方案（如零售、展会、餐饮、电商等）。

- 结构构思：场景描述 → 痛点分析 → 推荐产品组合 → CTA 引导询价。

- SEO 价值：可针对 'non-woven bags for retail'、'custom bags for events' 等长尾词布局。

📌 Case 板块

- 定位：展示真实客户合作案例，增强信任背书与转化说服力。

- 结构构思：客户背景 → 需求描述 → 解决方案 → 成果呈现（含产品图）。

- 内容来源：从现有客户中筛选代表性案例，配合设计出图。

- 两个板块的原型设计与内容框架将在下周推进落地。

# 下周计划

- 国际站产品图片上传，完成全部产品上架并人工抽检核对。

- 博客矩阵持续更新，新增 2～3 篇围绕 non-woven bag 相关关键词文章。

- Solution 板块原型设计完成，进入页面开发阶段。

- Case 板块内容收集，完成至少 2 个客户案例的内容撰写与配图。

- 首页性能检测：使用 Lighthouse / PageSpeed Insights 对优化后首页进行量化评估。

# 问题与风险

| 问题 | 风险等级 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 产品图片尚未上传，上架流程未完成 | 中 | 尽快完成图片本地化处理，推进批量上架 |
| 博客 SEO 效果需持续跟踪 | 低 | 设置关键词排名监控，定期复盘内容策略 |
| Solution/Case 板块仍处于构思阶段，开发周期不确定 | 中 | 尽早确认原型方案，排入下周开发排期 |

报告人：运营 / 技术团队　　　下次汇报：2026-04-19